AVRA

Analyse & Réponses aux Demandes Associé

12 points clés à traiter Pour chaque point : état actuel dans AVRA, faisabilité, effort et recommandation

Date : 27 mars 2026

Préparé par : Esteve (CTO / Développement)

Destinataire : Associé co-fondateur AVRA

# Tableau récapitulatif

Vue d’ensemble de chaque demande, son statut dans AVRA et l’effort estimé pour la réaliser.

| Demande | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| 1. Identité visuelle / Couleurs | A DÉCIDER | En attente des éléments graphiste — intégration possible directement |
| 2. Modèle économique (commissions) | NOUVEAU | À modéliser — ne figure pas encore dans AVRA |
| 3. Facturation électronique | CRITIQUE | Obligation légale 2026 — à prioriser absolument |
| 4. Dossier administratif | PLANIFIÉ | Faisable — section dédiée dans la navigation |
| 5. Sécurité plateforme | EN COURS | Audit interne réalisé — rapport disponible |
| 6. Cadre contractuel | URGENT | Bloquerait la phase test — à traiter avant fin avril |
| 7. E-commerce / Stock | DÉPLOyÉ | Module Stock opérationnel dans AVRA |
| 8. Logique commandes / Stats | PARTIEL | Structure à ajuster selon la logique décrite |
| 9. Signature électronique | PLANIFIÉ | Intégration DocuSign / YouSign envisagée |
| 10. IA — Rendu & Assistant | FUTUR | V2 — hors scope V1, effort technique élevé |
| 11. Rappels & Suivi | PARTIEL | Système d’alertes existant — à renforcer |
| 12. Winnerflex | EN ATTENTE | Après validation V1 — ok |

# 1. Identité visuelle

Ton associé a retravallé la carte de visite et le flyer avec les couleurs or + vert + chouette, et te pose la question : intègres-tu toi-même les nouveaux visuels ou est-ce que le graphiste prépare les éléments ?

## Réponse recommandée

- Option 1 — Intégration directe : Tu reçois les fichiers du graphiste (logo SVG/PNG, palette couleurs HEX, fonts) et tu les intègres toi-même dans AVRA. C'est le plus rapide.

- Option 2 — Délégation partielle : Le graphiste exporte un guide de style (couleurs + typos) et tu mets à jour Tailwind (fichier tailwind.config.js) en conséquence.

Les couleurs actuelles de AVRA (#304035 vert, #a67749 or/bois) sont déjà cohérentes avec la charte décrite. Une mise à jour fine peut être faite en 1 jour si le graphiste fournit les HEX exacts.

## Actions concrètes

- Demander au graphiste : palette HEX complète + logo SVG haute définition

- Mettre à jour tailwind.config.js avec les nouvelles couleurs

- Remplacer le logo dans public/

# 2. Modèle économique — Commissions apporteurs d’affaires

Proposition : créer un module de suivi des commissions mensuelles pour les apporteurs d’affaires (commerciaux, partenaires logiciels, etc.).

## Ce que cela implique dans AVRA

- Créer un espace dédié dans Paramètres → Apporteurs d’affaires

- Chaque apporteur : nom, taux de commission (%), type (fixe / % CA)

- Calcul automatique basé sur les dossiers signés liés à l’apporteur

- Tableau de bord : commissions dues ce mois / payées / en attente

- Génération d’un relevé mensuel exportable (PDF)

## Effort estimé

3 à 5 jours de développement. À intégrer en V1.5 après validation de la base.

# 3. Facturation électronique

Point CRITIQUE. En France, la facturation électronique devient obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA — grandes entreprises en 2024, PME/ETI dès 2026, toutes les entreprises en 2027.

## Les deux options

- Option A — Module externe intégré : s’appuyer sur une plateforme immatriculée PDP (ex. Chorus Pro, Yooz, Pennylane). AVRA envoie les données via API. Avantage : conformité garantie, effort moindre.

- Option B — Développement interne : AVRA devient une PDP ou OD (Opérateur de Dématérialisation). Effort très élevé, certification obligatoire par la DGFiP. Non recommandé en V1.

## Recommandation

Partir sur l’Option A avec intégration API Chorus Pro (gratuit, officiel). Estimer 5 jours de développement. Traiter AVANT le lancement commercial.

# 4. Dossier administratif

Demande : créer un espace dédié aux documents de l’entreprise (KBIS, assurances, contrats fournisseurs, etc.) dans la navigation principale.

## Concept proposé

- Nouvel onglet dans la sidebar : entre "Gestion" et "IA/Assistant"

- Arborescence par catégories : Juridique / Assurances / RH / Fournisseurs / Divers

- Upload de fichiers (PDF, Word, images)

- Recherche full-text dans les documents

## Concernant la sécurité / sauvegarde

- Risque piratage : moyen — les documents entreprise sont sensibles. Recommandation : chiffrement côté serveur + accès réservé rôle ADMIN.

- Perte de données : prévoir des sauvegardes automatiques quotidiennes (base de données + stockage fichiers).

- Sauvegarde : exportation ZIP possible à la demande depuis les Paramètres.

Ce module est réalisable en V1 avec un stockage local (disque VPS) ou via S3 (AWS/Cloudflare R2). Effort : 3 jours.

# 5. Sécurité plateforme

Un audit de sécurité interne complet a déjà été réalisé (rapport disponible). Voici les points clés pour la phase test.

## Avant la phase test clients

- Audit de sécurité : réalisé en interne. Un audit externe (pentest) est recommandé avant toute ouverture publique — budget à prévoir.

- Version test protégée : la solution la plus simple est d’activer un code d’accès sur la page de login (ex. middleware Next.js avec un mot de passe de démo). Effort : 2h.

- Autre option : créer des comptes de test manuellement avec des identifiants partagés aux clients test.

## Points déjà couverts dans AVRA

- Authentification JWT / sessions sécurisées

- Variables d’environnement pour les clés sensibles

- HTTPS obligatoire en production

- Validation côté serveur des entrées

# 6. Cadre contractuel

Point URGENT. Sans contrat entre associés signé avant fin avril, il n’est pas possible de lancer AVRA même en phase test.

## Points à couvrir dans le contrat

- Répartition des parts (capital + droits de vote)

- Clause de propriété intellectuelle (qui possède le code ?)

- Rémunération et conditions de sortie

- Prise de décision (rôles, veto)

- Confidentialité et clause de non-concurrence

- Conditions en cas de désaccord (arbitrage, rachat de parts)

La proposition jointe par ton associé doit être relue par un avocat spécialisé en droit des sociétés avant signature. Budget estimé : 500–800 €.

# 7. E-commerce / Gestion de stock

Déjà intégré dans AVRA. Un module Stock est opérationnel.

## Ce qui est déjà disponible dans AVRA

- Catalogue stock avec articles, quantités, alertes de niveau

- Gestion des commandes fournisseurs (statuts EN ATTENTE / CONFIRMÉE / LIVRÉE / ANNULÉE)

- Suivi des intervenants et fournisseurs

- Historique des mouvements de stock

## À ajouter si nécessaire

- E-boutique publique (vente en ligne) : non prévue en V1 — intégration Shopify ou WooCommerce possible via API en V2

- Synchronisation stock en temps réel avec fournisseurs : à discuter selon les partenaires

# 8. Logique Commandes & Statistiques

Demande détaillée : restructurer les dossiers signés et connecter les confirmations validées aux statistiques.

## Restructuration proposée (dossiers signés)

- Renommer "Dossier signé" en 2 sous-dossiers :

  - Dossier Commandes (toutes les commandes)

  - Dossier Confirmations fournisseurs (avec date butoir commande + date butoir confirmation)

- Dans "Confirmations" : créer un sous-dossier "Confirmations validées"

- Seules les confirmations validées alimentent les statistiques AVRA

- Exemple : électro en direct client → confirmation présente mais PAS dans "validées" → exclue des stats

## Onglet Statistiques — nouvelle logique

- Afficher un message IA : "Statistiques non disponibles — confirmations insuffisantes" si le dossier est vide

- Interface en deux colonnes :

  - À gauche : liste des confirmations validées

  - À droite : Assistant AVRA avec analyse automatique

- AVRA analyse les documents et propose automatiquement les prix d’achat par marque

- Le professionnel valide ou modifie les prix proposés

## Effort estimé

2–3 jours pour restructurer la logique de dossiers. 4–5 jours pour l’intégration IA des prix. Total : 1 semaine.

# 9. Signature électronique

Intégration d’une solution de signature en ligne pour les devis. Possibilité d’y joindre des plans et perspectives.

## Solutions envisagées

- DocuSign : leader du marché, API robuste, prix élevé (∼45€/mois)

- YouSign : solution française conforme eIDAS, prix plus abordable (∼25€/mois), recommandée

- Universign : alternative française, tarif à l’acte

## Flux proposé dans AVRA

- Devis créé dans AVRA → bouton "Envoyer pour signature"

- Documents joints possibles : devis + plans + perspectives visuelles

- Lien de signature envoyé au client par email

- Signature collectée → statut devis passe automatiquement à "ACCEPTÉ"

- PDF signé archivé dans le dossier client

## Effort estimé

3 jours d’intégration API YouSign + UI dans AVRA. À prévoir en V1 si possible, sinon V1.5.

# 10. IA — Rendu visuel & Assistant intelligent

Deux axes ambitieux identifiés. Important : ces fonctionnalités sont typiques d’une V2. L’effort technique est très élevé.

## Axe 1 — Rendu visuel réaliste

- Rendu 3D réaliste des projets (cuisine, dressing, etc.)

- Modification des façades par texte ("change les façades en noir") — nécessite un LLM + moteur 3D

- Upload d’une texture → applique automatiquement sur le modèle 3D

Technologies requises : Three.js/Babylon.js (rendu 3D), ControlNet ou API Stable Diffusion (textures), GPT-4V (commandes texte). Effort : 4–6 semaines minimum.

## Axe 2 — Assistant vocal & intelligence

- Commandes vocales ("Avra, rappelle-moi de faire ça")

- Intégration automatique dans le planning

- Relance si action non traitée

Technologies : Web Speech API (voix), LLM (GPT-4 ou Claude API), système de tâches planifiées. L’assistant texte est déjà partiellement disponible dans AVRA. La partie vocale est une extension V2.

## Recommandation

Prévoir ces fonctionnalités dans la roadmap V2. En V1, consolider l’assistant texte existant.

# 11. Rappels & Suivi des actions

Point crucial selon l’associé : l’assistant doit être vraiment fiable sur les rappels, oublis et actions non traitées.

## Ce qui existe déjà dans AVRA

- Système d’alertes (tableau de bord, alertes d’urgence)

- Relances automatiques configurable dans Paramètres

- Historique de toutes les actions

## Améliorations à apporter

- Notifications browser (push) quand une action est en retard

- Badge sur l’icône de la section concernée (dossier, devis, commande)

- Colonne "Actions à faire" dans le tableau de bord — liste des urgences du jour

- Escalade automatique : si non traité sous 48h, alèrte niveau supérieur

- Intégration avec le planning : chaque rappel crée automatiquement un événement

## Effort estimé

2–3 jours pour renforcer le système de rappels existant. Réalisable en V1.

# 12. Winnerflex

Prévu : envoyer un email à Winnerflex après validation de la V1 et test interne réussi.

## Stratégie recommandée

- Attendre la V1 stable + test client (fin avril si possible)

- Préparer une démo courte (15 min) centrée sur les fonctionnalités métier

- Mettre en avant : gestion de dossiers, facturation, planning, IA

- Proposer une période d’essai / accès partenaire

Action : prévoir un email de contact en mai 2026.

# Roadmap recommandée

## Avant le 30 avril 2026 (V1 — phase test)

- Contrat associés signé — BLOQUANT

- Facturation électronique (Chorus Pro) — CRITIQUE

- Protection accès version de test (code d’accès ou comptes démo)

- Restructuration logique commandes / stats (point 8)

- Renforcement système de rappels (point 11)

- Intégration identité visuelle dès réception éléments graphiste (point 1)

## Mai – Juin 2026 (V1.5 — améliorations)

- Dossier administratif (point 4)

- Signature électronique YouSign (point 9)

- Module commissions apporteurs d’affaires (point 2)

- Contact Winnerflex (point 12)

## Second semestre 2026 (V2 — intelligence)

- IA rendu visuel 3D (point 10 — axe 1)

- Assistant vocal (point 10 — axe 2)

- Audit de sécurité externe (pentest) avant ouverture grand public

— Fin du document —