# Plateforme AVRA

## Résumé des Exigences Métier

### 12 Domaines Clés pour Phase 1 & Phase 2 (Tests Avril 2026)

Document préparé : 26 mars 2026

Statut : Prêt pour évaluation des priorités & revue design

# Vue d'ensemble

Ce document consolide 12 domaines distincts des exigences métier de la plateforme AVRA. Pour chaque domaine, nous couvrons :

- État actuel et ce qui a été complété

- Détails techniques et approche d'implémentation

- Niveau de priorité (avant ou après les tests d'avril)

- Questions clés et clarifications requises

- Dépendances et séquençage

## Les 12 Domaines

- 1. Identité Visuelle (Logo, Couleurs, Marque)

- 2. Modèle Économique (Commission Affiliés, Système de Partenariat)

- 3. Facturation Électronique (Légal/Conformité FR)

- 4. Dossier Administratif (Sécurité & Organisation)

- 5. Sécurité Plateforme (Durcissement avant Tests)

- 6. Cadre Contractuel (Accords Légaux)

- 7. E-commerce & Gestion de Stock

- 8. Logique Commandes & Statistiques (Flux Restructuré)

- 9. Signatures Électroniques

- 10. Fonctionnalités IA (Rendu Visuel & Commandes Vocales)

- 11. Système de Rappels & Suivi Fiable

- 12. Intégration Contrats/Livrables Design

# 1. Identité Visuelle (Logo, Couleurs, Marque)

## État Actuel

Tu as revu la carte de visite et le flyer. Palette de couleurs mise à jour : or (primaire), vert foncé (accent), avec nouveau concept de chouette/logo.

## Priorité

HAUTE - Avant Tests d'Avril (affecte la cohérence visuelle de toute la plateforme)

## Questions Clés

- Codes couleur exacts : hex de l'or ? hex du vert foncé ?

- Est-ce que je dois intégrer le design dans le frontend React/Next.js directement ?

- Ou juste préparer les assets (SVG, Tailwind config) pour un graphiste ?

- As-tu un fichier Figma ou design specs complet à partager ?

## Approche d'Implémentation

- Si Claude gère le design : Mettre à jour config Tailwind avec nouvelles couleurs, échanger SVG du logo, rafraîchir styles boutons/liens

- Si graphiste gère le design : Récupérer specs Figma, importer assets dans codebase en SVG

## Dépendances

Aucune - peut être fait indépendamment. Recommandé de terminer avant tests client pour expérience visuelle cohérente.

# 2. Modèle Économique (Commissions Affiliés)

## État Actuel

Modèle métier défini : plateforme SaaS avec structure de commission pour partenaires affiliés. Détails à finaliser.

## Priorité

MOYENNE - Après Lancement (modèle simplifié possible pour tests avril)

## Questions Clés

- Quel % de commission affilié ? (Paliers ou fixe ?)

- Comment tracker & onboarder les affiliés ?

- Quand verser les commissions ? (Mensuel, trimestriel ?)

- Support multi-niveaux d'affiliés (partenaire → sous-partenaire) ?

## Approche

Backend : tables Affiliate & Commission dans Prisma. Frontend : dashboard affilié avec historique commissions.

## Dépendances

Pas requis pour tests avril. Recommandé après lancement une fois base utilisateurs établie.

# 3. Facturation Électronique

## État Actuel

Exigence identifiée pour conformité FR/UE. Méthode non encore déterminée (module tiers vs. implémentation custom).

## Priorité

HAUTE - Avant Tests d'Avril (obligation légale en France)

## Questions Clés

- API tiers (Fastbill, Debitoor, API-Impôts) ou système custom ?

- Envoyer auto aux portails gouv ou juste générer localement ?

- Quelle norme ? (CHORUS, Pro, régime simplifié ?)

- Factures auto-générées des Commandes ou déclenchement manuel ?

## Recommandation

API tiers recommandée (moins de risque, implémentation plus rapide). Fastbill ou Debitoor pour conformité FR. Intégration par webhook au statut Confirmée.

## Dépendances

Dépend du Domaine #8 (Logique Commandes) à finaliser en premier.

# 4. Dossier Administratif (Sécurité & Organisation)

## État Actuel

Fonctionnalité proposée : dossier sécurisé pour stocker docs admin (contrats, certificats, déclarations fiscales, etc.). Implications sécurité à évaluer.

## Priorité

MOYENNE-HAUTE - Après Lancement (Phase 2 si temps)

## Risques de Sécurité Identifiés

### Risques

- Exposition de données sensibles : N° Siret, certifications, licences = données hautement confidentielles

- Contrôle d'accès insuffisant : sans RBAC strict, salariés peuvent voir docs interdits

- Impact fuite données : données volées = usurpation d'identité + amendes régul

- Piste d'audit manquante : doit loguer tous les accès (qui, quand, quel doc) pour conformité

### Stratégie d'Atténuation

- RBAC strict : seuls ADMIN/OWNER accès dossier

- Chiffrement : AES-256 au repos + TLS 1.3 en transit

- Logs d'audit : chaque accès enregistré (user, timestamp, action)

- MFA requis : authentification double avant accès dossier

## Implémentation

- Table AdminDocument : id, name, fileUrl, uploadedBy, uploadedAt, documentType

- Guard @Roles('ADMIN', 'OWNER') sur tous endpoints

## Questions

- Accès admin-only ou visibilité par département ?

- Quels types de docs ? Taille max ? Formats autorisés ?

# 5. Sécurité Plateforme (Durcissement Avant Tests)

## État Actuel

Audit sécurité complet effectué (23 mars 2026). 10 vulnérabilités identifiées & corrigées. Score : 2/10 → 6/10.

## Implémentation Actuelle

### Corrections Phase 1-2 Appliquées ✅

- Helmet.js : headers X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, HSTS

- Rate Limiting : 60 req/min global, 5/15min auth endpoints

- Token Rotation : auto-refresh, 30-min expiry

- RBAC : guards @Roles (Admin/User/Client) appliqués

- Path Traversal : ../../../etc/passwd bloqué

- Sanitized Logging : mots de passe, tokens, données perso masquées

- AuditLog : tous POST/PUT/DELETE enregistrés

- GDPR Consent Guard : consentement utilisateur tracké

## Priorité

CRITIQUE - Doit être fini avant tests avril. Actuellement 6/10, cible 8/10.

## Questions

- Score 6/10 acceptable pour beta avril, ou cible obligatoire 8/10 ?

- Activer Sentry monitoring pour erreurs tests ?

# 6. Cadre Contractuel (Accords Légaux)

## État Actuel

BLOCAGE CRITIQUE identifié. Tu as indiqué :

"Je ne peux pas lancer AVRA (même en test fin avril) sans contrat clair entre nous"

Accords contractuels clairs requis avant tests avril.

## Priorité

CRITIQUE - BLOCKER pour lancement avril

## Ce qui est Nécessaire

- Master Service Agreement (MSA) : termes entre toi et clients

- Data Processing Agreement (DPA) : conformité RGPD

- Service Level Agreement (SLA) : garanties uptime, temps réponse support

- Conditions d'Utilisation (ToS) : terms publics d'utilisation

- Responsabilité & Indemnité : allocation des risques

- Accord Développeur/Claude : scope travail, IP ownership

## Recommandation

Engager spécialiste légal FR pour DPA & ToS. MSA & SLA simplifiés possibles pour phase beta. CRITIQUE : draft signé avant 30 avril.

## Implémentation

- PDFs téléchargeables dans page login

- Checkbox acceptation dans registration flow

# 7. E-commerce & Gestion de Stock

## État Actuel

Schéma DB inclut Stock, StockLevel, tracking inventory. Frontend partiellement implémenté.

## Priorité

MOYENNE - Après Lancement (stock manuel possible avril)

## Ce qui Manque

- Déduction stock real-time quand commandes confirmées

- Alertes stock faible (notification quand qty < threshold)

- Historique stock / audit trail

## Questions

- Multi-localisation ou single warehouse ?

- Quantités négatives autorisées ?

# 8. Logique Commandes & Statistiques (Flux Restructuré)

## État Actuel

Schéma inclut table Order. Tu as proposé restructurer le workflow avec états confirmation multiples.

## Flux Proposé

Commandes → Confirmations → Confirmations Validées

## Priorité

HAUTE - Avant Tests d'Avril (logique métier core ; requis facturation & stats)

## Actuellement

- Table Order avec enum status (PENDING, CONFIRMED, VALIDATED, COMPLETED, CANCELLED)

## Ce qui est Requis

- Définir transitions exactes entre états (PENDING → CONFIRMED : qui ? quand ?)

- Implémentation state machine dans service commandes

- Endpoints API stats : total commandes, revenue par période, commandes par status

## Questions

- Qui déclenche PENDING → CONFIRMED ? (User auto-confirm ou approval admin ?)

- Quoi déclenche CONFIRMED → VALIDATED ? (Paiement reçu ? Validation manuelle ?)

- Stats cachées (Redis) ou requêtes SQL real-time ?

# 9. Signatures Électroniques

## État Actuel

Capacité identifiée pour documents plateforme. Techno & provider non encore déterminés.

## Priorité

MOYENNE - Après Lancement (Phase 3 si temps)

## Questions

- API tiers (DocuSign, Dropbox Sign, Yousign) ?

- Quels documents : contrats, factures, devis ?

- Signature légalement contraignante (QES) requise ?

## Recommandation

Yousign populaire en France, RGPD compliant. Intégrer via API.

# 10. Fonctionnalités IA (Rendu Visuel & Commandes Vocales)

## État Actuel

Deux capacités IA planifiées : (1) Rendu mockup design à partir specs, (2) Exécution commandes vocales.

## Priorité

BASSE - Après Lancement (ambitieux, post-beta)

## Fonctionnalité 1 : Rendu Visuel

- Utiliser : Claude Vision API + OpenAI DALL-E ou Midjourney

- Input : Brief design (texte) → Output : Image mockup

## Fonctionnalité 2 : Commandes Vocales

- Utiliser : Web Speech API + OpenAI Whisper

- Exemples : 'Créer nouveau projet', 'Uploader document', 'Valider commande'

## Questions

- Provider IA préféré ? (OpenAI, Claude, Midjourney, Stability ?)

- Budget appels API ?

# 11. Système de Rappels & Suivi Fiable

## État Actuel

Exigence : rappels automatisés (approbations en attente, docs expirant, paiements overdue, etc.).

## Priorité

MOYENNE - Après Lancement (Phase 3 si temps)

## Approche

- Utiliser Bull queue + node-cron pour rappels schedulés

- Table Reminder : userId, type, dueDate, status

- Envoyer via email (Resend/SendGrid) ou notification in-app

## Questions

- Email, SMS, in-app ou tous les trois ?

- Users personnalisent fréquence rappels ?

# 12. Intégration Contrats/Livrables Design

## État Actuel

Intégration entre accords contractuels et livrables design (mockups, specs) dans plateforme.

## Priorité

MOYENNE - Après Lancement (Phase 3+)

## Approche

- Lier ContractDeliverable aux entités Project & Design

- Tracker status : DRAFT, REVIEW, APPROVED, DELIVERED

# Feuille de Route & Priorités

## Pour Tests Avril 2026 (CRITIQUE)

À terminer avant tests :

- Domaine #5 : Sécurité Plateforme (6/10 → 8/10)

- Domaine #6 : Cadre Contractuel (accords signés)

- Domaine #8 : Logique Commandes (workflow clarifié & implémenté)

- Domaine #1 : Identité Visuelle (design appliqué plateforme)

- Domaine #3 : Facturation Électronique (intégrée workflow)

## Pour Phase 2 (Mai-Juin 2026)

Après tests avril :

- Domaine #4 : Dossier Administratif

- Domaine #7 : E-commerce & Stock

- Domaine #9 : Signatures Électroniques

## Pour Phase 3+ (Après Lancement)

Fonctionnalités avancées :

- Domaine #2 : Modèle Économique & Affiliés

- Domaine #10 : Fonctionnalités IA

- Domaine #11 : Rappels & Suivi

- Domaine #12 : Intégration Contrats/Design

# Prochaines Étapes

## 1. Revue Design

Clarifier si design graphique (Domaine #1) = Claude directement ou graphiste externe ? Codes hex or/vert foncé ?

## 2. Cadre Légal

Engager spécialiste légal FR pour DPA & ToS (Domaine #6). Target : draft fin mars.

## 3. Workflow Commandes

Définir transitions d'état exactes (Domaine #8). Créer diagramme état.

## 4. Sélection Provider Factur.

Revue Fastbill, Debitoor, etc. pour Domaine #3. Confirmer conformité FR.

## 5. Évaluation Sécurité

Score 6/10 acceptable avril ou cible 8/10 obligatoire ? Domaine #5.

Version Document : 1.0 | Généré : 26 mars 2026